GPI.III.2710.10.22

UMOWA  Nr  ………….

zawarta w dniu  …………  2022 r. w   Złotej, pomiędzy: Gminą  Złota NIP  6621750002 mającą siedzibę w Złotej  - zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowaną przez:

### Wójta Gminy           Tadeusza  Sułka

a    …………………..   mającą siedzibę  w  …………………………. działającą na podstawie wpisu do działalności gospodarczej NIP  ……………  REGON  …………..- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,  reprezentowaną przez:

1.  ………………………………

§ 1

Niniejsza umowa zawarta jest  po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zaproszenia do złożenia oferty na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Złota , w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania: „Przebudowa – modernizacja  drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Złota działka nr 268 ,   od km 0+000 do km0+480 d ł. 480 mb.” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  i na warunkach  wskazanych  w ofercie z dnia ..-..-2022r.  stanowiącej załącznik do umowy.

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu  7 dni po podpisaniu Umowy

§ 4

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i  ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 5

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy:     .. -..- 2022 r.

Termin zakończenia robót:		                                   15 -10- 2022 r.

§ 6

1. Zamawiający  wyznacza osobę do kontaktów      ………………………………….

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:  ……………………………//,

§ 7.

1. 	Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub                w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

2.   Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji polisę ubezpieczeniową  budowy    i robót z tytułu szkód które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku             z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich,        a powstałych w związku             z prowadzonymi robotami).

§ 8.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe         w wysokości ……………..  złotych brutto (słownie złotych:  ………………… złotych i 00/100). 
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT  w kwocie  …………………………  złotych.

W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę podczas postępowania przetargowego.

2. Kwota brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  Nr ………………………..

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w pkt 3 niniejszego paragrafu jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym do dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności  (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ).

7. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem złożenia.

§ 9

- Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz         z protokołem odbioru robót częściowych lub końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie                z technologią.

( 11

1. W czasie realizacji robót  WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na własny koszt usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót .

3. WYKONAWCA zobowiązuje się prawidłowo prowadzić dokumentację budowy.

4. WYKONAWCA zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia  i pomiarów geodezyjnych.

5. WYKONAWCA zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

6. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy          i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

7. Wykonawca na własny koszt wykona i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu spełniających odpowiednie normy jakościowe.

2. Na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest  okazać  w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 13

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy wynikające  z Kodeksu Cywilnego, zostanie rozszerzona poprzez udzielenie  rękojmi.

- Wykonawca udziela  12 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty

§ 14

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu robót w umownym terminie  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za  opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  gwarancji           w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za opóźnienie  w przejęciu placu  budowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1;

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy                 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 8 ust. 1.

3.  W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

4.   Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 15

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z  udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy  w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia              i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

5.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie    przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

(  16

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba              w sytuacji   zmiany    obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do    aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od    powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany       wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa      zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana      wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej      podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie      spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy brutto.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robot, oraz innych osób biorących po stronie     Wykonawcy udział w realizacji zamówienia w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających  mu pełnienie jego funkcji z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które  spełniają warunki określone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca. Zmiana  wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej  podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

a) wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

b) konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

c) konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych,

d) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robot budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,

e) wystąpienie siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, itp.

f) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót. Inicjatorem tej zmiany  może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia  w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia  Wykonawcy.

§  17

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty  zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od      odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio   z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące         pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  w tym także    ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 19.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (   Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88   )

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy  pisemnej pod  rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	       WYKONAWCA:

...........................................	 ...........................................

..........................................                                     ...........................................

Zał.:

  - Oferta wykonawcy

2.     Kosztorys ofertowy